Утверждаю

Гл.инженер   ОАО «ПЭС»

_________________Жданов В.В.

.

П Л А Н –Г Р А Ф И К                                               “ __”  _____________ 2018 г.                                                                                        отключения  ТП  и фидеров для  профремонта

на  период с 01.12.2018 по 31.12.2018.

| Номер ТП | Дата отключения | Время отключения |  | Потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП-5 Ф к ТП-1 ТП-77 | 03.12.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Реватек ЧП Гукасян Магазин ЧЛ Билан База «Крунк» ИП Колесников неж. Байраченко баз.ст-ция Вымпелком офис+склад Пшёнкин Ставр.табачная компания склад склад Дионис Военторг Мебель Ткачевой Стройэлектротехника меб.цех Темирчев |  |
| ТП-41 | 04.12.18 | 13.30-16.30 |  | Пекарня ЧЛ Газаряна ООО Легенда кафе, мойка неж.Бейреумова кафе У Бормана ж/дом 32 кв. неж. Гуляна офис Аракелян аптека неж.пом предс.ТСЖ неж.помещение прод.маг.Экоторг мастерская Вартанов магазин шиномонтаж жильё предс. Бешт,3 офисы офис Гулян офис Поляковой офис Григорян центр обсл.населения Бештаугорская 5 Стомотология |  |
| РП-21 Ф-57 | 05.12.18 | 08.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-256 | 06.12.18 | 13.30-16.30 |  | магазин АО «Холод» магазин ИП Бабаян неж.пом.Цантениди неж.пом.Арзумановой ТСЖ «Успех» неж.пом. Офис ЧЛ Седых неж.пом.Адамян неж.пом.Ступников неж.пом.Балдина УК «Велес» магазин торг.центр аптека неж.пом. неж.пом. ИП Гончаренко Кафе «Понтос» магазин лифты Адмиральского,35/1 парикмахерская ТСЖ «Возрождение» комбинат спецобслуживания казачья община аптека администрация м-р Бештау магазин неж.пом. СКФУ 3-й корп. Аптека магазин |  |
| ТП-310 | 07.12.18 | 13.30-16.30 |  | Санаторий Лермонтова |  |
| РП-24 Ф секц. | 10.12.18 | 8.00-17.00 |  |  |  |
| ТП-296 | 11.12.18 | 13.30-16.30 |  | Библиотека ТСЖ «Рубеж» Лифты(Ессент,76 и Адмир,8) многокв. жилой дом админ.-офисное здание магазин детский сад № 43 Рома пицца Сбербанк ООО «Тивиком» неж.помещение |  |
| РП-6 Ф-149 ТП-428 | 12.12.18 | 8.00-17.00 13.30-16.30 |  | ИП Некрасов пав.оказания услуг |  |
| ТП-470 | 13.12.18 | 13.30-16.30 |  | Произв.пом. ЧП Сафин ИП Пономаренко Газовая заправка |  |
| РП-12 Ф-10 ТП-481 | 14.12.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | неж.пом.Усанова Магазин неж.пом.Мельник неж.пом. Окулик офис Озерского офис Жангуразова офис офис Хоменко офис Мойсова мини АТС спорт бар неж.пом. Шустовская прораб офис ПФК МИГ юрист Кузнецов охрана ООО «УК Квадр. метры» |  |
| РП-12 Ф-337 ТП-482 | 18.12.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Неж.здание Рогожиной Казачий майдан Склад Склады Помещение ЧЛ Агеев Склад |  |
| ТП-489 | 19.12.18 | 13.30-16.30 |  | Магазин неж.помещение школа «Геула» Магазин Хачатрян Магазин Кундина Магазин Тавакаляна Станция МТС Жилой дом Магазин Магнит |  |
| РП-19 Ф-70 ТП-502 1с.ш. ТП-502 2с.ш. | 20.12.18 | 08.00-17.00 08.30-12.00 13.30-16.30 |  | Гипермаркет Спортмастер |  |
| РП-21 Ф-144 ТП-508 | 25.12.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | Торговый центр Торгово-офисное здание Офис ИП Ян Лаки Плаза Магазин Свиридовой |  |
| ТП-320 | 26.12.18 | 13.30-16.30 |  | ООО «Юг» |  |
| Ск-2 Ф-84 ТП-511 | 27.12.18 | 08.00-17.00 13.30-16.30 |  | АЗС «Октан» С/т «Ивушка» неж.здание С/о «Строитель» |  |

| Службы подстанции | Куликов А.В. |
| --- | --- |
| Начальник ОДС | Банин О.В. |